生产可视化SOP系统需求说明书

1. 文档信息

文档名称：生产可视化SOP系统需求说明书

文档版本：V0.1

编制日期：2026-04-23

文档状态：初稿

编制依据：根据当前业务规划整理形成的初稿

2. 项目背景

目前生产现场在执行作业时，SOP文件查阅方式较为分散，现场人员在不同产品、不同工序下获取对应SOP内容时存在查找不便、版本不一致、依赖人工翻找等问题。同时，产线生产过程中已存在扫码上传工序图片的操作，但SOP内容展示与工序图片上传尚未形成统一闭环，影响作业效率和现场标准化管理。

为提升生产现场SOP使用效率、确保作业指导内容与产品和工序精准匹配、减少人工翻找时间，并逐步实现产品扫码、工序扫码、SOP查看、工序图片上传在同一页面的集成化操作，计划在MES系统Web端建设“生产可视化SOP”功能模块，并部署在工位前端电脑上供现场员工使用。

3. 项目目标

本项目建设目标如下：

在MES系统中建立并维护SOP最新版本数据库，确保产品扫码后可自动调取对应最新版SOP。

按工序维度对SOP内容进行模块化管理，实现工序扫码后自动展示对应工序SOP内容。

将SOP查看与工序图片上传整合到统一作业界面，减少页面切换和人工查找。

后续将SOP扫码与产品物料扫码能力融合，实现工人在同一页面完成识别、查看、拍照上传等操作。

通过MES Web端实现现场工位电脑可视化展示，提升标准作业执行效率和一致性。

4. 建设范围

本项目建设范围限定如下：

建设位置：MES系统Web端

使用终端：产线工位前电脑

适用场景：生产现场按产品、工序查看SOP，并完成工序图片上传

展示对象：生产作业人员、班组长、现场管理人员

本项目分阶段实施：

4.1 初期目标

在MES中建立SOP最新版本数据库

产品扫码后自动调取对应产品SOP

确保展示内容为当前有效最新版本

4.2 中期目标

对SOP按工序模块进行拆分和检索管理

结合现场工序扫码能力，工序扫码后自动显示对应工序SOP内容

使员工无需手工翻找完整SOP文件即可查看当前工序作业要求

4.3 后期目标

将SOP扫码和产品物料扫码整合至同一页面

在同一页面中同时展示当前产品/物料信息、对应工序SOP内容和工序图片上传入口

支持现场人员在统一界面完成查看与上传操作，便于过程管理和责任追溯

5. 术语定义

SOP：标准作业程序或标准作业指导书。

产品扫码：通过扫描产品条码、SN码、工单码或产品识别码获取产品信息的动作。

工序扫码：通过扫描工序标识码获取当前工序信息的动作。

物料扫码：通过扫描物料条码获取当前生产关联物料信息的动作。

SOP最新版本数据库：MES中用于维护产品、工序与当前有效SOP版本映射关系的数据集合。

工序图片上传：现场员工在生产过程中上传当前工序实物或过程图片的操作。

6. 业务现状与痛点

根据当前描述，现场业务存在如下问题：

现场员工查看SOP时依赖人工查找，效率较低。

不同产品可能对应不同SOP，人工匹配容易出错。

当前SOP版本是否为最新版本缺少系统自动保障。

工序图片上传与SOP查看分离，操作不连贯。

工序执行时，员工需在多个页面或多个环节之间切换，不利于现场标准化执行。

随着产品、工序、物料种类增加，SOP检索难度进一步上升。

7. 总体业务规划

系统总体业务逻辑如下：

文控或工艺管理人员在MES维护SOP主数据及最新版本映射关系。

现场员工在工位电脑打开MES可视化SOP页面。

员工扫码产品信息后，系统自动识别对应产品并调取最新SOP。

在中期阶段，员工进一步扫码工序码后，系统自动定位并显示当前工序对应SOP内容。

员工按SOP内容完成作业，并按要求上传工序图片。

在后期阶段，系统将产品扫码、物料扫码、工序SOP展示、图片上传统一整合到同一页面。

系统对SOP版本、图片上传记录、页面操作记录进行留痕，便于管理和追溯。

8. 用户角色

8.1 现场作业人员

职责包括：

扫码产品、工序或物料

查看系统自动展示的SOP内容

按要求上传工序图片

8.2 班组长或现场管理人员

职责包括：

查看现场SOP展示是否正常

检查工序图片上传完整性

协助异常处理

8.3 工艺/文控维护人员

职责包括：

维护SOP主数据

维护SOP版本与产品、工序映射关系

发布最新有效版本

8.4 MES管理员

职责包括：

维护系统参数和权限

处理接口、数据、终端异常

9. 功能需求

9.1 SOP主数据管理

系统应支持在MES中建立SOP主数据及版本数据，功能要求如下：

支持维护SOP编号、名称、适用产品、适用工序、版本号、状态、生效日期等信息。

支持上传SOP文件或录入SOP图文内容。

支持标识最新有效版本。

支持历史版本保留与查询。

支持按照产品、工序、物料等维度建立映射关系。

待确认项：

SOP展示形式是直接展示PDF/图片，还是转为HTML图文模块。

最新版本由系统自动切换，还是由管理员手工发布。

9.2 初期功能：产品扫码自动调取SOP

系统应支持基于产品扫码自动显示对应最新SOP，功能要求如下：

现场员工进入MES Web端SOP页面后，可通过扫码枪扫描产品条码。

系统根据扫码内容自动识别产品信息。

系统根据产品与SOP映射关系调取当前最新有效版本SOP。

页面自动展示SOP主要内容或SOP预览。

若无对应SOP，系统给出明确提示。

若存在多个匹配结果，系统按预设规则自动选择或提示人工确认。

待确认项：

产品识别主键为产品编码、SN码、工单号还是其他编码。

页面是否需同时展示产品名称、型号、订单信息等辅助信息。

9.3 中期功能：按工序模块检索并展示SOP

系统应支持SOP按工序维度拆分和检索，功能要求如下：

支持将SOP内容与具体工序建立对应关系。

支持工序扫码后自动匹配对应工序SOP内容。

支持仅显示当前工序相关内容，而非整份完整文件。

支持显示工序名称、工序编号、关键作业要求、注意事项、标准图片等信息。

支持在工序切换时自动刷新对应SOP内容。

支持在页面中保留产品信息与当前工序信息的联动展示。

待确认项：

工序SOP是从完整SOP中拆分生成，还是独立维护工序模块内容。

是否需要支持关键字检索、工序目录导航等辅助查找方式。

9.4 工序图片上传功能

系统应支持现场生产过程中的工序图片上传，功能要求如下：

支持在当前作业页面上传工序图片。

上传记录应与当前产品、工序、时间、操作人建立关联。

支持一工序上传一张或多张图片。

支持上传成功提示和失败重试。

支持管理人员后续查询图片记录。

待确认项：

上传图片是否有数量限制、大小限制和格式限制。

是否需要强制要求未上传图片不能进入下一步。

9.5 后期功能：SOP扫码与产品物料扫码同页集成

系统应支持将扫码和展示功能统一到一个页面中，功能要求如下：

同一页面支持产品扫码、物料扫码、工序SOP展示和图片上传。

产品扫码后展示产品基础信息和当前适用SOP。

物料扫码后展示与当前生产相关的物料信息。

工序扫码后自动切换到对应工序SOP内容区域。

页面应尽量减少跳转，适合工位前固定电脑连续操作。

系统应确保各扫码结果与当前页面上下文一致，避免错绑产品、工序或物料。

待确认项：

后期页面中三类扫码的优先顺序和联动规则。

是否要求同一页面同时保留扫码历史记录。

9.6 页面展示需求

系统应在MES Web端提供适合现场使用的可视化页面。页面需求如下：

页面应支持在工位前电脑分辨率下清晰显示。

页面应突出当前产品、当前工序和对应SOP内容。

重要作业要求、关键参数、注意事项应重点显示。

支持显示SOP示意图、标准图片或关键操作图。

页面操作尽量简洁，适配扫码枪输入场景。

页面应避免复杂跳转，减少员工误操作。

建议页面区域包括：

顶部：当前产品信息、工单信息、工位信息

左侧或上方：扫码输入区域

中间：SOP内容展示区

右侧或下方：工序图片上传区

底部：操作提示、状态提示、异常提示

9.7 查询与追溯功能

系统应支持后续对SOP和上传记录进行查询追溯。功能要求如下：

支持按产品、工序、日期、操作人查询SOP调取记录。

支持按产品、工序、日期查询图片上传记录。

支持查看某一时点使用的SOP版本信息。

支持查看产品、工序、SOP版本、图片上传之间的关联关系。

9.8 权限管理

系统应支持基本权限控制，功能要求如下：

现场员工仅能查看与作业相关页面并上传图片。

工艺/文控人员可维护SOP内容和版本映射关系。

管理人员可查看上传记录和使用记录。

MES管理员可维护参数配置和权限分配。

10. 分阶段建设需求

10.1 第一阶段建设内容

目标：实现产品扫码自动调取最新版SOP。

范围包括：

SOP最新版本数据库建设

产品与SOP映射维护

产品扫码识别

Web端SOP自动展示

验收重点：

扫描产品码后可自动显示对应最新有效SOP

无需人工翻找SOP文件

版本匹配准确

10.2 第二阶段建设内容

目标：实现按工序精准显示SOP内容。

范围包括：

工序维度SOP模块化

工序扫码识别

当前工序SOP自动展示

工序图片上传联动

验收重点：

工序扫码后可直接看到对应工序SOP内容

员工无需翻找整份SOP文件

图片上传记录可与工序关联

10.3 第三阶段建设内容

目标：实现同页集成作业。

范围包括：

产品扫码、物料扫码、工序扫码统一入口

同页展示产品信息、工序SOP和图片上传

页面联动逻辑优化

验收重点：

现场员工可在同一页面完成主要作业操作

页面逻辑清晰，适配工位连续使用场景

相关数据具备关联和追溯能力

11. 非功能需求

11.1 易用性

页面操作应简单直接，适合产线现场员工使用。

支持扫码枪快速输入，无需复杂键盘操作。

重点内容应大字体、高可读性显示。

11.2 性能要求

扫码后系统应在较短时间内返回匹配结果。

SOP页面加载应满足现场连续作业需求。

图片上传应具备稳定性和失败提示机制。

建议验收指标：

扫码后3秒内返回对应SOP内容。

普通页面切换或刷新时间不超过5秒。

11.3 可靠性

网络短暂波动时，系统应给出明确提示。

若SOP未匹配成功，系统应可提示人工处理。

图片上传失败时支持重新上传。

系统异常不得导致产品、工序和图片记录关联混乱。

11.4 安全性

不同角色应有相应权限控制。

SOP版本发布应受控管理。

图片上传记录和操作日志应保留。

11.5 可扩展性

支持后续新增更多产品类别。

支持后续新增更多工序模块。

支持后续扩展移动端、平板端或大屏展示。

12. 数据需求

系统建议至少维护以下数据对象：

12.1 SOP主数据

SOP ID

SOP编号

SOP名称

适用产品

适用工序

版本号

状态

生效日期

文件路径或内容地址

12.2 产品与SOP映射数据

映射ID

产品编码

SOP ID

当前有效版本

生效状态

12.3 工序与SOP模块映射数据

映射ID

产品编码

工序编码

SOP模块ID

版本号

12.4 图片上传记录

记录ID

产品编码

工序编码

物料编码

上传图片路径

上传人

上传时间

工位

12.5 操作日志

日志ID

操作类型

扫码内容

匹配结果

操作人

操作时间

13. 接口与集成需求

系统可能涉及如下集成需求：

与MES现有产品主数据对接

与MES现有工序主数据对接

与MES现有物料主数据对接

与现有图片上传功能或文件存储服务对接

与用户权限系统对接

待确认项：

当前MES是否已有扫码页面和图片上传模块可复用。

当前SOP文件存储在MES、共享盘还是其他文档系统中。

14. 异常场景要求

系统应考虑以下异常场景：

扫码内容无法识别

产品无对应SOP

工序无对应SOP模块

当前版本未发布

图片上传失败

同一页面误扫错误产品或物料

页面长时间不操作导致上下文混乱

处理要求如下：

页面应给出明确异常提示。

关键异常应记录日志。

允许重新扫码和重新匹配。

必要时支持清空当前作业上下文并重新开始。

15. 报表与管理输出

系统建议支持以下管理输出：

SOP使用记录报表

SOP版本对应关系清单

工序图片上传记录报表

按产品、工序的SOP匹配统计报表

异常扫码和未匹配记录报表

16. 验收标准

建议本项目验收至少满足以下标准：

第一阶段可实现产品扫码自动调取对应最新SOP。

第二阶段可实现工序扫码后展示对应工序SOP内容。

图片上传记录可与产品和工序正确关联。

第三阶段可在MES Web端同一页面完成主要扫码、查看和上传操作。

页面适用于工位前电脑显示，操作简洁清晰。

关键操作过程可记录、可查询、可追溯。

17. 待确认事项汇总

以下内容建议在需求评审阶段进一步确认：

产品扫码、工序扫码、物料扫码分别使用什么编码规则。

SOP内容展示方式是完整文件预览还是工序模块化图文展示。

图片上传是否为强制动作，是否与过站或报工联动。

当前MES是否已有现成扫码、上传、权限能力可复用。

工位前电脑的屏幕分辨率和浏览器环境标准。

是否需要保留完整历史版本SOP查看能力。

第三阶段页面中产品、工序、物料三者的绑定逻辑和优先顺序。

18. 结论

本需求说明书根据当前规划形成初稿，目标是在MES Web端逐步建设面向生产现场的可视化SOP能力，从“产品扫码调取最新版SOP”开始，逐步扩展到“工序级SOP精准展示”和“统一页面集成扫码与图片上传”，最终提升现场标准作业执行效率、降低查找成本并增强过程追溯能力。后续建议由生产、工艺、文控、MES实施及IT部门共同评审，确认数据来源、页面逻辑和分阶段实施边界后形成正式版本。